**Risk Değerlendirme**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Riskleri | Gerçekleşme  İhtimali | Etkisi | Nitel Risk | Nicel Risk |
| Yazılımcının çalışır programı teslim etmesinin gecikmesi | Düşük | Yüksek | Düşük | 1-2 hafta gecikme olabilir. 1 hafta gecikme maliyeti 5000 Tl (Yazılımcı ücreti) |
| Reklam ve afişlerin yeteri kadar etkili olamaması | Orta | Düşük | Düşük | Fazladan reklam alabiliriz. Haftada 2000 tl ekstra maliyet |
| Kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınamaması ya da gecikmesi | Orta | Yüksek | Yüksek | Farklı kuruluşlardan izinler almaya çalışabiliriz. |
| Proje için oluşturulan bütçenin yeterli olmaması | Düşük | Yüksek | Orta | Sponsorluk arayarak çözebiliriz. |
| Proje içeriğinin yeterli titizlikte test edilememesi ve güncellenememesi | Orta | Orta | Düşük | Bir sorumlu atayarak problemin önüne geçebiliriz. Maaliyeti aylık 20000 TL (Yazılımcı Ücreti) |